APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 06.02.2017. sēdē protokols Nr.1

INSTRUKCIJA

iepirkumam

“Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

## Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, reģ.Nr.LV 90000350215.

## 1.2. Adrese:

## Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010.

## 1.3. Tālruņa Nr.67012453;

## Faksa Nr.67012471

1.4. Kontaktpersonas:

1.4.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas vadītāja Kristīne Namniece (tālrunis: 67105965, e-pasta adrese: kristine.namniece@riga.lv);

1.4.2. Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Māris Stabulnieks (tālrunis: 67105320, mobilais tālrunis: 29221758, e-pasta adrese: maris.stabulnieks@riga.lv);

1.5. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība un iesniegšana:

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt un iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 503.kabinetā pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00.

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama Mājokļu un vides departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

1.6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2017/01

1.7. Iepirkumu procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

CPV kods – 50760000-0.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets:

Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi.

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Instrukcija – 6 lapas;

Pielikumā:

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija  - 3 lapas;

- pielikums Nr.2. – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma - 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz darbu pabeigšanai.

2.5. Remonta darbu garantijas laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2017.gada 23.februāra pulksten 1000.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, 503.kabinetā.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01).

    - piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

- Pretendentu atlases dokumenti;

- Tehniskais piedāvājums.

3.3.3. visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un sanumurētiem. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina Pretendents.

3.3.4. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.5. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.6. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus instrukcijā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām labojumi vai papildinājumi iesniegtajā piedāvājumā nav izdarāmi.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti

    - Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);

    - Speciālista, kurš atbildīgs par santehniķa pakalpojumu sniegšanu, sertifikāta kopija un apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā „Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01);

    - Speciālista, kurš atbildīgs par elektriķa pakalpojumu sniegšanu, sertifikāta kopija un apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā „Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01);

    - Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem sniegtajiem telpu remontdarbu pakalpojumiem ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, veicamo darbu, izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Informācijai pievienojot vismaz trīs atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem  no  tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem objektos, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta 1. un 2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

4.2.2. Lai izvērtētu Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem -  no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.2.3. Atkarībā no atbilstoši šīs instrukcijas 4.2.2.punkta 1.apakšpunkta "b" sadaļas veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.2.4. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veiks tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram saskaņā ar instrukcijas prasībām un noteikto vērtēšanas kritēriju būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums:

5.1. Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) izstrādāta tāme būvdarbu veikšanai. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotā tāmes jāiesniedz arī digitālā formā Excel formātā;

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (5., 6. un 8.pielikums).

Pasūtītājs pie piedāvājumu izvērtēšanas par pamatu ņems piedāvājumam pievienotās tāmes papīra formātā.

5.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Pasūtītāja mājas lapā http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Samaksa par faktiski izpildīto darbu tiks nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja.

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, Pasūtītājs ne vēlāk kā dienā, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā mājas lapā internetā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumus.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar instrukcijas 4.1.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, atbilstoši instrukcijas 5.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un instrukcijas 4.2.punktu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu.

| Komisijas priekšsēdētāja | K.Arakčejeva |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01

- Iepirkuma priekšmets:

Divpadsmit Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu divdesmit vienas kabīnes iekštelpu un iekštelpu aprīkojuma, santehnikas iekārtu, remonta darbi.

- Izpildītāja pienākumi:

- Izpildīt Pasūtītāja pieteiktos Darbus divpadsmit Rīgas pašvaldības sabiedrisko tualešu kabīnēs. Izpildes termiņš 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- Pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta noteikto pārstāvi, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus no saviem līdzekļiem;

- Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.Sabiedriskās tualešu kabīņu iekštelpas (sienas, grīdu) nepieciešams remontēt ar tāda veida materiāliem uz kuriem neiedarbojās ārējie un iekšējie faktori (skābes, sāļi, sārmi), kuri ir izturīgi pret triecieniem, degšanu un viegli kopjami. Nepieciešams lai remontdarbiem izmantoto materiālu (sienām, grīdai) kalpošanas ilgums būtu ne mazāks, kā pieci gadi.

- Ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;

- Pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota paredzēto Darbu veikšanai.

- Veicamie darbi:

| Nr.p.k. | Veicamie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Durvju nomaiņa un remonts |
| 1 | Durvju nomaiņa | gb | 21.00 |
| 2 | WC kabīnes durvju remonts | gb | 21.00 |
| Kabīnes sienu un grīdas remonts |
| 3 | Esošo iekārtu demontāža pirms darbu uzsākšanas, montāža pēc darbu pabeigšanas | objekts | 21 |
| 4 | Virsmu sagatavošana, maskējošie materiāli - virsmas aizsegšana | m2 | 121.8 |
| 5 | Grīdas gruntēšana ar “Aspart-X” putupoliuretana divkomponenta grunts (vai ekvivalents) | m2 | 37.8 |
| 6 | Sienu gruntēšana ar “Aspart-X” (vai ekvivalents). | m2 | 84 |
| 7 | “Line-X XS-350” (3mm) aizsargpārklājuma uzklāšana (vai ekvivalents). | m2 | 121.8 |
| 8 | Krāsu noturīgs krāsojums, UV noturīgas virskārtas uzklāšana. | m2 | 121.8 |
| 9 | Ģeneratora īre (380V, min. 30A) | d/d | 21 |
| Bojātā aprīkojuma nomaiņa |
| 10 | Roku žāvētājs “MEDICLINICS OPTIMA” (vai ekvivalents) nomaiņa | gab | 21.00 |
| 11 | Iebūvēts kustības sensors 180 grādi, nomaiņa | gab | 21.00 |
| 12 | Gaismas ķermenis 2x18W, iebūvējams | gab | 21.00 |
| 13 | Durvju elektriskā slēdzene 12 V BeFo E21211 (vai ekvivalents) nomaiņa | gab | 21.00 |
| 14 | Durvju mehāniskā misiņa slēdzene TESA (vai eksvivalents) nomaiņa | gab | 21.00 |
| 15 | Papīra turētājs “Tork” elevation T1,T2 (vai ekvivalents) nomaiņa | gab | 21.00 |
| 16 | Atkritumu tvertne “Tork” 28.4L (vai ekvivalents) nomaiņa | gab | 21.00 |
| 17 | Ventilācijas ieplūdes un izplūdes difuzoru nomaiņa | gab | 42.00 |
| 18 | Objekta sakārtošana,nodošana | kompl. | 21.00 |

Informatīvi foto:

#### Sabiedrisko tualešu atrašanās vietas un kabīņu Nr., kurās nepieciešams veikt remontdarbus:

| Nr.p.k. | Tualetes adrese | Kabīņu skaits | Kabīnes platība m2 | Kabīnes Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rīga, Jēkaba laukums (pie Noliktavas ielas) | 2 | 10,02 | Nr.2 |
|  | Rīga, Kronvalda parks (Kronvalda bulvāra pusē), Kronvalda bulvārī 6a | 2 | 10,02 | Nr.2 |
|  | Rīga, Dailes teātra laukums (Šarlotes un Brīvibas ielas stūris) | 2 | 10,02 | Nr.2 |
|  | Rīga, 13.janvāra iela (pie Vaļņu ielas) | 2 | 10,02 10,02 | Nr.1 un 2 |
|  | Rīga, Turgeņeva un Gogoļa ielas skvērs (pie Zinātņu akadēmijas) | 2 | 10,02 | Nr.1 |
|  | Rīga, Kronvalda parks (pie Elizabetes ielas), Kalpaka bulvārī 14b | 2 | 10,02 | Nr.2 |
|  | Rīga, Vērmanes dārzs, Tērbatas ielā 2d | 2 | 10,02 10,02 | Nr.1 un 2 |
|  | Rīga, Esplanādes parks (pie Kalpaka bulvāra), pie bērnu rotaļlaukuma | 2 | 10,02 | Nr.2 |
|  | Rīgā, Mežaparks, Ostas prospektā | 2 | 10,02 10,02 | Nr.1 un 2 |
|  | Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts pie bērnu rotaļu laukuma | 2 | 10,02 10,02 | Nr.1 un 2 |
|  | Rīga, Radio ielā 1 | 6 + kiosks | 12,3 12,3 12,3 | Nr.2, 3 un 5 |
|  | Rīga, RTU pagalmā Jaunielā b/n | 11 + kiosks | 12,3 12,3 12,3 12,3 | Nr.6, 9, 10 un 11 |

Pielikums Nr.2.

# PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

iepirkumam

“Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi”

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/01

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis / Fakss:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. Mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Darbs | Izmaksas, EUR bez PVN | Garantijas laiks mēnešos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta darbi |  | 24 |
|  | Kopā |  |  |

3.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

3.3. Darbus veiksim bez avansa saņemšanas.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis un fakss: ___________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:: __________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |