APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 15.04.2016. sēdē protokols Nr.1

INSTRUKCIJA

iepirkumam

“Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

## Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, reģ.Nr.LV 90000350215.

## 1.2. Adrese:

## Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010.

## 1.3. Tālruņa Nr.67012453;

## Faksa Nr.67012471

1.4. Kontaktpersonas:

1.4.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes priekšnieka vietniece, Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas vadītāja Kristīne Namniece (tālrunis: 67105965; e-pasta adrese: kristine.namniece@riga.lv).

1.4.2. Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists - eksperts Jānis Švinskis (tālrunis: 67012965, mobilais tālrunis: 29125028; e-pasta adrese: janis.svinskis@riga.lv).

1.5. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 503.kabinetā pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00.

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama Mājokļu un vides departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

1.6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2016/25

1.7. Iepirkumu procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

CPV kods: galvenais – 90733000-4.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde.

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Instrukcija – 6 lapas;

Pielikumā

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija – 3 lapas;

- pielikums Nr.2 – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma –– 1 lapa;

- pielikums Nr.3 - Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājums – 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

Līdz 2016.gada 12.decembrim.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2016.gada 26.aprīļa pulksten 1000.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, 503.kabinetā.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: Piedāvājums iepirkumam “Sarkandaugavas kanāla sanācijas projektu izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25).

3.3.2. piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

- Pretendentu atlases dokumenti;

- Tehniskais piedāvājums.

3.3.3. visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un sanumurētiem. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina Pretendents.

3.3.4. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.5. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.6. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus instrukcijā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti

    - Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);

    - Uzņēmumu reģistra komersanta reģistrācijas Nr.__________________;

    - Speciālista sertifikāta kopija par ģeodēzisko darbu veikšanu.

Ar nosacījumu, ka speciālists ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir piedalījies vismaz divu dažādu objektu piesārņoto vietu kartēšanas darbos, klāt pievienojot Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3).

    - Speciālista sertifikāta kopija par ģeotehnisko darbu veikšanu.

Ar nosacījumu, ka speciālists ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir piedalījies vismaz divos dažādu objektu piesārņoto vietu kartēšanas darbos, klāt pievienojot Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3).

    - Darba aizsardzības speciālista izglītības apliecinošs dokuments saskaņā ar 25.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktu un speciālista apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā “Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25).

    - Pretendenta apliecināta Izpētes darbu veikšanas licences kopija vai Pretendenta apliecinājums, ka pirms izpētes uzsākšanas Pretendents saņems Izpētes darbu veikšanas licenci iesniedzot kopiju Pasūtītājam;

4.1.8.	Pretendenta apliecināta akreditētas laboratorijas akreditācijas apliecības kopija, kurā tiks veiktas analīzes un sadarbības līgums vai laboratorijas apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā “Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25).

    - Apdrošināšanas polises kopija par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu) vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu).

    - Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem sanācijas projektu izstrādes darbiem vismaz 2 objektiem, ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, veicamo darbu, izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Ar nosacījumu, ka Pretendentam ir pieredze ūdensobjektu grunts, ūdens un sedimentu piesārņojuma izpētē un kartēšanā.

Informācijai pievienojot vismaz divas atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem objektos, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta 1. un 2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

4.2.2. Lai izvērtētu Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu , izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.2.3. Atkarībā no atbilstoši šīs instrukcijas 4.2.2.punkta 1.apakšpunkta "b" sadaļas veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums:

  - Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) izstrādāt tāmes paredzēto darbu veikšanai.

5.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Pasūtītāja mājas lapā http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Maksājums par paveiko darbu tiks veikts ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā rēķina saņemšanas.

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēju norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv , sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, Pasūtītājs ne vēlāk kā dienā, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā mājaslapā internetā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumus.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar instrukcijas 4.1.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, atbilstoši instrukcijas 5.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un instrukcijas 4.2.punktu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

| Komisijas priekšsēdētājs | A.Kļaviņš |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“Sarkandaugavas kanāla sanācijas projektu izstrāde”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25

- Darba pamatojums

Iepriekšējās saimniekošanas sistēmas laikā radītajam piesārņojumam nav iespējams noteikt juridiski atbildīgu personu, līdz ar to sanācijas darbi pamatā jāfinansē no valsts vai pašvaldības līdzekļiem. Nacionālās politikas mērķi ir novērst vai mazināt piesārņojuma, kas radies iepriekšējās saimnieciskās darbības rezultātā, kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību. Plāns paredz piesārņoto vietu izpēti un sanāciju. Ņemot vērā Rīgas pilsētas saimniecisko un rūpniecisko aktivitāti tā saucamajos „Padomju gados”, ka arī tā laika vides politiku kopumā, lielākā daļa no šādām piesārņotām, vai potenciāli piesārņotām teritorijām atrodas agrāko rūpnīcu teritorijās vai , piesārņojumam izplatoties, to apkārtnē. Viena no tādām ir Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Brīvostas teritorijā, kur agrāk atradās elektromašīnbūves rūpnīca. 2011.gadā veiktajā priekšizpētē ir noskaidrots, ka šajā teritorijā, kas ir reģistrēta piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrā, ir gruntsūdeņu un augsnes piesārņojums gan ar smagajiem metāliem, gan naftas produktiem ar tendenci piesārņojumam izplatīties uz blakus esošo Sarkandaugavas kanālu. Sarkandaugavas kanāls, kas atrodas zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 013 0049, kadastra apzīmējumu 0100 013 0017 un kadastra apzīmējumu 0100 013 2046 robežās (Rīgā, ganību dambī 20) atrodas piesārņotā teritorijā, kura ir reģistrēta Valsts SIA „Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu datu bāzē kā ar Nr.01964/3727. Kārtību ,kāda iespējams veikt šādu teritoriju sanāciju nosaka likums „Par piesārņojumu” (VI, VII un VII nodaļa). Saskaņā ar pētījuma secinājumiem ir nepieciešams veikt detalizētāku teritoriju, tajā skaitā Sarkandaugavas kanāla izpēti, lai noteiktu pētāmās teritorijas konkrētu piesārņojuma pakāpi ar naftas produktiem un smagajiem metāliem, kā arī konkretizētu izplatības areālu un izstrādātu sanācijas programmu. Ņemot vērā Sarkandaugavas kanāla melioratīvās funkcijas nozīmi, kā arī tā rekreatīvo potenciālu, šāda izpēte ir nepieciešama, lai varētu plānot kanāla tīrīšanas un sanācijas pasākumus attiecīgi paredzot turpmāku Sarkandaugavas kanāla izmantošanu (gan saimniecisku gan rekreatīvu).

- Veicamo darbu apjoms un raksturojums:

  - Atkritumu savākšana: Apsekot teritoriju (apmēram 7 ha platībā) un attīrīt to no nešķirotiem pa norādīto izpētes teritoriju izmētātiem sadzīves atkritumiem 20 m3 apmērā, nododot to utilizācijā.

  - Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde:

    - Sanācijas projekta izstrādes veicamo darbu izklāsts:

- veikt teritorijas inženierizpēti, kuras ietvaros veikt šādus darbus:

- esošās informācijas apstrādi, teritorijas apsekošanu, urbšanas vietu saskaņošanu ar atbildīgajiem dienestiem, ja tas nepieciešams;

- teritorijas (~7ha) topogrāfisku uzmērīšanu un visu ierīkoto izstrādņu, tai skaitā dūņu biezuma mērījumu punktu, piesaisti LKS-90 koordinātu un Latvijas augstumu sistēmām;

- grunts piesārņojuma kartēšanu pa attekas perimetru ne mazāk kā 20 urbumos ne seklāk kā 3,5 metri, lai konstatētu potenciālā piesārņojuma izplatību ārpus attekas (nosakot ne mazāk kā šādu parametru spektru: NPK, Cu, Cd un Cr) 20 paraugos;

- dūņu (sedimentu) un pagulošās grunts piesārņojuma izpēti un piesārņojuma kartēšanu, veicot paraugu noņemšanu un testēšanu uz piesārņojumu ar smagajiem metāliem un naftas produktiem (ne mazāk kā 30 paraugi, nosakot ne mazāk kā šādu parametru spektru: NPK, Cu, Cd un Cr) paraugu ņemšana veicama vismaz divos līmeņos, lai konstatētu piesārņojuma koncentrāciju dūņās (sedimentos) un pagulošajā smilšu slānī;

- virszemes ūdens paraugu noņemšanu trijos punktos attekā vismaz trijos līmeņos. Paraugos noteikt smago metālu saturu (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, As, Ni). Kā arī indikatīvus piesārņojuma rādītājus, piemēram, BSP5, ĶSP, pH, EVS.

- veikt iegūto analīžu rezultātu analīzi un interpretāciju, lai noskaidrotu atbilstību 2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem" un 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" noteiktajām robežvērtībām, kā arī vispārpieņemtajiem šāda veida izpētes darbu standartiem un metodiku;

- balstoties uz iegūtiem izpētes datiem, sagatavot sanācijas projektu ar potenciālajām sanācijas izmaksām, kuru saskaņot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē;

- veikt konsultācijas ar ieinteresētajām sabiedriskajām organizācijām (piem., Sarkandaugavas attīstības biedrība u.tmldz.) par paredzētajām sanācijas tehnoloģijām un paņēmieniem;

- pirms paraugu ņemšanas saskaņot paraugošanas vietas ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem.

    - Sanācijas projekta izstrādes veicamo darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Pozīcija | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekšdarbi (objekta apsekošana, likumdošanas apskats, darbu programma izpētes darbiem, saskaņošana) |  |  |
| 1.1. | Speciālists | stunda | 16 |
| 1.2. | Datorgrafiķis/analītiķis | stunda | 8 |
| 2. | Topogrāfija |  |  |
| 2.1. | Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana | ha | 6.8 |
| 2.2. | Izpētes izstrādņu uzmērīšana | gab. | 68 |
| 2.3. | Saskaņošana | kompl. | 1 |
| 3. | Grunts paraugi pa attekas perimetru |  |  |
| 3.1. | Lauka darbu brigāde | stunda | 16 |
| 3.2. | Urbšanas darbi (20x3 m) | m | 60 |
| 4. | Sedimentu paraugi attekā un dūņu biezuma kartēšana (solis 20 m) |  |  |
| 4.1. | Lauka darbu brigāde | stunda | 80 |
| 4.2. | Urbšanas darbi paraugu noņemšanai (20x1,5 m) | m | 30 |
| 4.3. | Urbšanas darbi dūņu biezuma mērījumiem (25x1,2 m) | m | 30 |
| 5. | Ūdens paraugi attekā |  |  |
| 5.1. | Lauka darbu brigāde | stunda | 8 |
| 5.2. | Paraugu noņemšana | m | 3 |
| 6. | Paraugu laboratoriska analīze akreditētā laboratorijā |  |  |
| 6.1. | Paraugu sagatavošana testēšanai | gab. | 59 |
|  | Grunts paraugi pa attekas perimetru (2 līmeņi) |  |  |
| 6.2. | Smagie metāli (Cu, Cd, Cr) | gab. | 20 |
| 6.3. | Naftas produkti | gab. | 20 |
|  | Attekas sedimentu paraugi (2 līmeņi) |  |  |
| 6.4. | Smagie metāli (Cu, Cd, Cr) | gab. | 30 |
| 6.5. | Naftas produkti | gab. | 30 |
|  | Virszemes ūdens paraugi attekā (3 līmeņi) |  |  |
| 6.6. | Smagie metāli (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, As, Ni) | gab. | 9 |
| 7. | Informācijas apstrāde, analīze, pārskata/rekomendāciju sagatavošana un saskaņošana ar RD MVD un RVP |  |  |
| 7.1. | Datorgrafiķis/analītiķis | stunda | 55 |
| 7.2. | Speciālists - ģeologs, vides speciālists | stunda | 80 |
| 7.3. | Speciālists - projekta vadītājs | stunda | 75 |
| 8. | Sanācijas darbu programmas un sanācijas darbu projekta sagatavošana un saskaņošana |  |  |
| 8.1. | Datorgrafiķis/analītiķis | stunda | 60 |
| 8.2. | Speciālists - ģeologs, vides speciālists | stunda | 60 |
| 8.3. | Speciālists - projekta vadītājs | stunda | 75 |

Sarkandaugavas kanāla izpētes areāls

# Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

iepirkumam

“Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis / Fakss:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Darbs | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veicamo darbu izmaksas |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4.	INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis un fakss: __________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:: _________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

# Pielikums Nr.3

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

iepirkumam

“Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25

# Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze piesārņoto vietu kartēšanas darbos:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu pedalīties iepirkumā “Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde” identifikācijas Nr. RD DMV 2016/25, kā <Speciālista pozīcija pasūtījuma izpildē>, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  | (datums) |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksta vieta) |  |

# Footnotes

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma instrukcijas prasībām.